# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IZSTRĀDEI

„ATBALSTS PĒCDOKTARANTŪRAS PĒTĪJUMIEM

2016.-2023.GADAM”

Satura rādītājs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	1

Ievads	6

Nolūks	6

Darbības sfēra	6

Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi	6

Saistība ar citiem dokumentiem	7

Vispārējais apraksts	8

Vispārējās izstrādes prasības:	8

Tehniskās izstrādes prasības:	8

Veicamie uzdevumi:	8

VIAA PVIS apraksts	9

VIAA PVIS izmantotās tehnoloģijas	10

NZDIS vispārējais apraksts	11

NZDIS izmantotās tehnoloģijas	12

Konkrētās tehniskās prasības	13

Prasības datu meklēšanai, indeksēšanai un pārvaldībai	13

Meklēšanas sistēmas ieviešanas mērķis	13

Meta datu indeksēšanas iespēja	13

Datu integritātes nodrošināšana	13

Sistēmas administrēšana ar Web līdzekļiem	13

Centralizēta visu meklēšanas indeksu pārvaldība	14

Datu rezerves kopēšana un atjaunošana reālā laikā	14

Tīkla pārvaldības sistēmu protokolu atbalsts	14

Pieprasījumu uzskaite un statistikas uzkrāšana	14

Kļūdu un brīdinājumu paziņojumu uzkrāšana	14

Meklēšanas sistēmas auditācijas pieraksti	14

Meklēšanas sistēmas lietotāju skaits	15

Atbalsts latviešu valodai – meklēšana locījumos	15

Meklēšana ar loģiskām jeb BOOLEAN operācijām	15

Meklēšana frāzēs (ar noteikto vārdu secību)	15

Dokumentu meklēšana pēc līdzīga tekstuāla satura	16

Ievadīto vārdu drukas kļūdu labošanas iespēja	16

Meklēšanas rezultātu atgriešana ierobežotās porcijās	16

Maksimālā atrasto rezultātu skaita ierobežošana	16

Informēšana par atrasto rezultātu skaitu	16

Atrasto atbilstību iezīmēšana meklēšanas rezultātos	17

Daudzvalodu atbalsts	17

Meklēšanas rezultātu kodējums	17

Tekstu kodējuma transformācijas atbalsts	18

Meklēšanas sistēmas API	18

Veiktspēja vienkāršai meklēšanai	18

Veiktspēja meklēšanai ar vārdu locījumiem	19

Pilna teksta meklēšanas indeksa paplašināmība	19

Meklēšanas sistēmas veiktspējas mērogojamība	19

Programmatūras izstrādes prasības	19

Izstrādes vide	19

Versiju kontrole	19

Kvalitātes kontrole un verifikācija	20

Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts	20

Administratora instrukcija	20

Programmatūras lietotāja palīgs	20

Akcepttestēšana	20

Sistēmas sagatavošana akcepttestēšanai un testēšanas veikšana	20

Konstatēto defektu novēršana un atkārtota akcepttestēšana	20

Akcepttestēšanas noslēgšana	20

Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē	21

Sistēmas ieviešana	21

Trešās puses programmatūras un aparatūras piegāde	21

Trešās puses programmatūra un aparatūra	21

Trešās puses programmatūras un aparatūras piegādes laiks	21

Trešās puses programmatūras un aparatūras atbilstība	21

Trešās puses programmatūras un aparatūras uzturēšanas un garantijas pakalpojumi	21

Trešās puses programmatūras un aparatūras specifikācija	21

Trešās puses programmatūras ražotāja atbalsta pieejamība	21

Pasūtītāja tehnisko resursu aprakts	22

Programmatūras uzturēšanas pakalpojumu saturs	22

Garantijas apkalpošana	22

Palīdzība un konsultācijas Programmatūras izmantošanā	22

Defektu novēršana	22

Izmaiņu pieprasījumi	22

Uzturēšanas pakalpojumu valoda	22

Uzturēšanas/problēmas pieteikuma prioritāte	23

Piegādes programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas laikā	23

1. izstrādes posms	24

Lietotāju vadības moduļa realizācija	24

Plānotā lietotāju datu uzglabāšana un tiesību pārvaldība:	24

Plānotais lietotāju skaits	24

Lietotāju grupas	24

Lietotāju lomas	24

Projektu pieteikumu veidlapas iesniegšana tiešsaistē	25

Datu lauki pētniecības pieteikumu iesniegšanas sadaļā:	25

Dati, kuru transports jānodrošina no sistēmas uz IZM NZDIS	36

Ārējo ekspertu modulis	39

2. izstrādes posms	41

Pētniecības pieteikumu vērtēšanas funkcionalitātes izstrāde	41

3. izstrādes posms	46

Līguma/vienošanās slēgšanas funkcionalitātes izstrāde	46

Uzraudzības un kontroles funkcionalitātes izstrāde	46

Maksājuma pieprasījuma un progresa pārskatu izskatīšana	46

# Ievads

## Nolūks

Šī dokumenta nolūks ir definēt prasības Valsts izglītības attīstības aģentūras Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēmas izstrādei.

## Darbības sfēra

Šīs dokumenta darbības sfēra ir Valsts izglītības attīstības aģentūras Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēmas izstrāde, lai nodrošinātu 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu elektronisko iesniegšanas, vērtēšanas, uzraudzības procesu izstrādi, datu uzkrāšanu un apstrādi. Sistēmas izstrādi paredzēts realizēt pa posmiem, no kuriem detalizēti tiks aprakstīts izstrādes 1. posms.

## Definīcijas, akronīmi un saīsinājumi

Šajā dokumentā lietotās abreviatūras un to nozīme dota tabulā Nr.1.

1.tabula – Abreviatūras

| VIAA | Valsts izglītības attīstības aģentūra |
| --- | --- |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| POSTDOC | Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēma |
| PVIS | Projektu vadības informācijas sistēma. |
| NZDIS | Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēma |
| ES | Eiropas Savienība |
| XML | Extensible Markup Language - paplašināmās iezīmēšanas valoda, kas ļauj tās lietotājiem radīt savas personiskās birkas (kodus) un kuras primārais mērķis ir sniegt atbalstu datu apmaiņā starp dažādām sistēmām strukturētā veidā. |
| IT | Informācijas tehnoloģijas - tehnoloģijas, kuras tām paredzēto uzdevumu izpildei veic informācijas elektronisko apstrādi, tai skaitā izveidošanu, dzēšanu, glabāšanu, attēlošanu vai pārsūtīšanu. Zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un sakara līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu. |
| IS | Informācijas sistēma |
| DBVS | Datu bāzu vadības sistēma |
| EEZ | Eiropas ekonomiskā zona |

## Saistība ar citiem dokumentiem

- POSTDOC nolikums;

- nolikuma 1. pielikums (iesniegšanas veidlapa);

- nolikuma 2. pielikums (veidlapas aizpildīšanas metodika);

- veidlapas 1-3. pielikums (EXCEL tabulas budžetam);

- veidlapas 4 pielikums (zinātniskā daļa, ko aizpilda angliski);

- nolikuma 3. pielikums (administratīvā vērtēšana);

- nolikuma 4. pielikums (administratīvās un atbilstības vērtēšanas vadlīnijas),

- nolikuma 5. pielikums (zinātniskas vērtēšanas kritēriji un vadlīnijas);

- Metodika zinātniskajai vērtēšanai.

- nolikuma 6. pielikums (Līgums);

- POSTDOC vērtēšanas kārtība;

- NZDIS integrācijas dokumentācija

# Vispārējais apraksts

VIAA infrastruktūrā sastāv no virtuālās vides, kurā iespējams izveidot neatkarīgas platformas virtuālo serveri ar tam nepieciešamajiem tehniskajiem  parametriem (procesoru skaits, operatīvā atmiņa, diska vieta), Linux vai Windows Server 2012 operētājsistēmu. Izstrādāto IS ir plānots izvietot VIAA esošajā IT infrastruktūrā nodrošinot gan publisku, gan ierobežotas pieejas tīmekļa lietojumprogrammatūru (web application) vidi. Sistēmai jānodrošina sasaiste ar VIAA lietvedības sistēmu.

## Vispārējās izstrādes prasības:

- Jānodrošina 4 acu princips datu ievadē un pārbaudē.

- Nodrošināt IS izstrādi posmos, kuru ekspluatācijā nodošanas termiņi ir šādi:

  - 1. izstrādes posms: 2016.gada 1.septembris

  - 2. izstrādes posms: 2016.gada 1.oktobris

  - 3. izstrādes posms: 2017.gada 1.februāris

- Šajā specifikācijā tiek aprakstīta 1.posma funkcionalitātes izstrāde, kā arī ieskicēts aptuvenais apjoms turpmāko posmu funkcionalitātes izstrādei.

- Sistēmas procesu un procedūru aprakstošā daļa aprakstīta dokumentos, kas atrodami šīs specifikācijas pielikumos.

- Jaunajai IS pēc nepieciešamības jānodrošina datu apmaiņa ar VIAA PVIS, darbībām, kas skar lietvedības procesus un citus sistēmu sadarbībai nepieciešamos procesus.

- Jānodrošina datu integrācija ar IZM izstrādāto sistēmu NZDIS

- Jānodrošina 1 (viena) gada garantija un bezmaksas kļūdu novēršana izstrādātajai funkcionalitātei, kā arī visā noslēgtā līguma periodā jāveic sistēmas pilnveidošana un jānodrošina izstrādātās funkcionalitātes uzturēšana.

## Tehniskās izstrādes prasības:

- Izstrādei jābūt realizētai, izvēloties atvērtā koda tehnoloģijās.;

- Jānodrošina reaģējošs tīmekļa lapas dizains (responsive web design) — publiskai daļai.

- Izstrādātajai sistēmai jāparedz grafiskā dizaina līdzība ar NZDIS grafiskajam risinājumu;

- Jānodrošina dokumentu orientētas DBVS ieviešana kopējā risinājumā.

## Veicamie uzdevumi:

- Nodrošināt iespēju reģistrētiem lietotājiem elektroniski aizpildīt un iesniegt pētniecības pieteikumus;

- Nodrošināt pētniecības pieteikumu interneta vietnes vizuālo noformējumu, atbilstoši IZM NZDIS;

- Izveidot lietotāju un lietotāju tiesību moduli.

- Nodrošināt biznesa procesu izstrādi vadoties pēc procedūru apraksta;

- Izveidot ekspertu datubāzi;

- Nodrošināt vērtēšanas ekspertu nozīmēšanu pētniecības pieteikumu vērtēšanai;

- Nodrošināt iespēju ekspertiem veikt pētniecības pieteikumu administratīvo, Atbilstības, zinātniskās kvalitātes, projektu vidus posma un gala vērtēšanu;

- Nodrošināt pētniecības pieteikumu datu uzkrāšanu

- Nodrošināt uzkrāto datu dažādu atspoguļošanu autorizētiem un neautorizētiem lietotājiem;

- Nodrošināt iespēju automātiski ģenerēt dokumentus, izmantojot dokumentu sagataves, atbilstoši noteiktām biznesa procesa plūsmām;

- Nodrošināt iespēju pētniecības pieteikumu finansējuma saņēmējiem elektroniski iesniegt dokumentus, atskaites (maksājumu pieprasījumus, progresa pārskatus u.c.), zinātniskos pārskatus, aizpildot elektroniskās dokumentu formas un pievienojot failus;

- Nodrošināt iesniegto progresa pārskatu (t.sk. finanšu pārskatu, zinātnisko pārskatu) konsolidēto versiju ģenerēšanu;

- Nodrošināt klasifikatoru papildināšanu rediģēšanu;

- Nodrošināt lietotāja rokasgrāmatas izstrādi;

- Nodrošināt iespēju pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus;

- Nodrošināt problēmu pieteikumu uzkrāšanas sistēmu;

- Nodrošināt sistēmas uzturēšanu;

- Nodrošināt pilna teksta meklēšanas sistēmas funkcionaliltāti;

- Nodrošināt aizsardzību no automatizētiem informācijas iegūšanas rīkiem, lai izmantojot publisko tīmekļa lietotāja saskarni, datus nevarētu izgūt ar automatizētu robotu vai skriptu palīdzību

- Nodrošināt apmācību pēc katra izstrādes posma nodevumiem.

## VIAA PVIS apraksts

PVIS ir uz notikumiem orientēta informācijas sistēma, kas atbalsta projektu administrēšanu – pieņemšanu, vērtēšanu, uzraudzību un kontroli. PVIS ir izveidota, lai nodrošinātu struktūrfondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu administrēšanu un uzraudzību, VIAA lietvedības funkcionalitāti.

PVIS ir iekļauta projektu datu uzkrāšana, procedūru atbalsts, atbilstošo dokumentu izveide, iepriekšdefinētas atskaites, lietotājiem pieejams atskaišu veidošanas rīks, datu apmaiņas funkcionalitāte ar ārējām sistēmām.

PVIS ir izveidota, lai atvieglotu SF aktivitāšu īstenošanas administrēšanā iesaistīto VIAA departamentu lietotāju darbu. Sistēmā ir iekļauts procedūru atbalsts, atbilstošo dokumentu izveide un atskaišu sagatavošanas iespējas.

PVIS EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu datu apkopošanas un uzglabāšanas modulis paredzēts, lai atvieglotu programmas „Pētniecība un stipendijas”  īstenošanas administrēšanā iesaistīto VIAA lietotāju darbu. Sistēmā ir iekļauts procedūru atbalsts, atbilstošo dokumentu izveide un atskaišu sagatavošanas iespējas.

PVIS Lietvedības modulis nodrošina VIAA saņemtās un nosūtāmās korespondences un dokumentu uzskaiti un apriti saskaņā ar likumdošanā noteiktajiem dokumentu aprites principiem.

PVIS ir nodrošināts ES struktūrfondu projektu datu automātiskais datu eksports uz ES SFKF VIS un datu imports no EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu Elektroniskās projektu iesniegumu iesniegšanas sistēmas.

## VIAA PVIS izmantotās tehnoloģijas

PVIS ir izstrādāta kā lietojumprogrammatūra (desktop application) klienta-servera arhitektūrā, datu glabāšanai izmantojot MS SQL Server 2008 datu bāzu vadības sistēmu. Lietojumprogrammatūra izstrādāta VB.NET tehnoloģijā, izmantojot MS.NET Framework 2.0 komponentes un Infragsitic vadīklas.

PVIS nodrošina darbu daudzlietotāju režīmā ar centrālo datu bāzi un darbojas lokālajā datortīklā. Sistēmas jauninājumi uz darbstacijām tiek izplatītas automātiski, bez sistēmas administratora palīdzības.

Biznesa procesi PVIS tiek realizēti, izmantojot GRADE Modeler un domēnu specifisko modelēšanas valodu Bilingva.

Bilingva modelēšanas valodā aprakstītie procesi un attiecīgi tos atbalstošais sistēmas kodols nodrošina būtiskus aspektus ES struktūrfondu projektu un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu administrēšanas darba nodrošināšanā:

- Darba plūsma paredz lietotāju aktivitātes, kas ļauj uzkrāt datus par objekta dzīves ciklu, kas vēlāk būtu pieejami vēsturisko datu analīzei. Katra lietotāja aktivitāte saistībā ar konkrēto objektu ir interpretēta ar notikumu jēdziena palīdzību.

- Darba plūsmā notikumā nodrošināta dinamisku ievades/ izvades formu ģenerēšanu.

- Darba plūsma paredz soļu izpildi saskaņā lietotāju tiesībām, kā arī nosaka darbu deleģēšanu lietotājiem.

- Termiņu kontroles nosacījumu definēšana, ja biznesa process paredz darba plūsmu soļu savstarpējo laika atkarību kontroli.

- Darba plūsmā lietotājam nav jāatceras nākamie soļi, sistēma piedāvā tikai tos soļus, kas atbilstošajā procedūras dzīves ciklā ir saistoši.

Papildus PVIS kodols nodrošina pārbaužu lapu definēšanas un izdrukas mehānismus, dažādu aizpildāmo dokumentu automātiskas izdrukas no sistēmas iespējas.

Ārpus PVIS izstrādātais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu elektroniskais iesniegšanas modulis nodrošina projektu elektronisku iesniegšanu tiešsaistē un nodrošina datu importu PVIS. Risinājums ir izstrādāts PHP 5.x programmēšanas valodā un tas tiek darbināts uz Apache tīmekļa servera.  Iesniegumu izdruku iegūšanai tiek izmantots MS Office Word un MS Office Excel.  Veidlapu definēšanas rīks ir Windows aplikācija. Klienta tīmekļa-lietotne darbojas uz populārākajiem interneta pārlūkiem: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer (IE7 un jaunākas versijas).

Projektu elektroniskā iesniegšanas sistēma ietver šādus pamata moduļus:

- sistēmas kodolu, kas ietver sistēmas administrēšanas rīku kopu (lietotāju vadība, lietotāju lomu un tiesību definēšana, darbību auditācija);

- projektu iesniegumu – veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas moduli;

- projektu iesniegumu – veidlapu definēšanas rīku;

- projektu iesniegumu izdrukas.

Ārpus PVIS izstrādātais EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanas tiešsaistē modulis nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu tiešsaistē ārējiem ekspertiem un projektu vērtēšanas biznesa procesa pārvaldību VIAA. Projektu iesniegumu vērtēšanas tiešsaistē modulis ir izstrādāts PHP 5.x programmēšanas valodā un tas tiek darbināts uz Apache tīmekļa servera. Pārbaudes izdruku iegūšanai *.doc un *.pdf formātos tiek izmantots MS Office Word un tīmekļa servisi.  Pārējie moduļi iekļauti projektu informācijas sistēmas Windows aplikācijā. Klienta tīmekļa vērtēšanas tīmekļa-lietotne darbojas uz populārākajiem interneta pārlūkiem: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer (IE7 un jaunākas versijas, vēlams vismaz IE8).

Projektu elektroniskā vērtēšanas sistēma ietver šādus pamata moduļus:

- ārējo ekspertu pārvaldības modulis – lietotāju vadība, lietotāju lomas;

- EEZ projektu iesniegumu vērtēšanas biznesa process;

- EZZ projektu iesniegumu vērtēšanas pārvaldība, projektu piešķiršana ekspertiem, rezultātu ievade;

- projektu iesniegumu vērtēšanas tiešsaistē modulis ārējiem ekspertiem– kvalitātes kritēriju pārbaudes lapu aizpildīšana un iesniegšana VIAA;

- kvalitātes kritēriju pārbaudes lapu izdrukas.

## NZDIS vispārējais apraksts

Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma (turpmāk – NZDIS) ir Izglītības ministrijas informācijas sistēma, kas apkopos datus par zinātnisko darbību Latvijā. Sistēmai ir iespējami šādi lietotāji: publiskais lietotājs, zinātnisko institūciju lietveži, valsts iestāžu darbinieki un zinātnieki. Katram no šiem lietotājiem var konfigurēt dažādas lomas un pieeju informācijai. NZDIS 2015. gada nogalē izstrādāja SIA “Uniso”.

NZDIS tiks (paredzams, ka sistēmas lietošana zinātniskajām institūcijām kļūs obligāta sākot no 2017. gada sākuma, 2016. gadā zinātniskās institūcijas NZDIS var lietot testa režīmā) lietots statiskas datu uzkrāšanai un apstrādei. Tajā tiks iekļautas ziņas par zinātniskajās institūcijās nodarbinātajiem, realizētajiem projektiem, NZDIS attīstības turpinājumā tiks izstrādāts risinājums par atskaišu pievienošanu un apstrādi, NZDIS tiks apkopoti zinātniskās darbības rezultāti, zinātnisko institūciju darbības pārskati, kā arī NZDIS sastāvdaļa ir zinātnisko institūciju un zinātnieku reģistri.

## NZDIS izmantotās tehnoloģijas

NZDIS realizēta uz atvērtā koda tehnoloģijām:

- PostgreSQL datu bāzes vadības sistēma - http://www.postgresql.org/

- Spray web aplikāciju serveris - http://spray.io/

- Java virtuālā mašīna - https://www.java.com/en/download/

- Scala programmēšanas valoda - http://www.scala-lang.org/

- TreSQL datu izgūšanas valoda - https://github.com/mrumkovskis/Query

- Querease objektu relāciju transformācijas - https://github.com/guntiso/querease

- Jasper atskaišu veidošanas rīks - http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer

- PHP programmēšanas valoda - http://www.php.net/

Nodrošinot datu glabāšanu PostgreSQL datu bāzē un integrācijai ar ārējām sistēmām (ieskaitot zinātnisko institūciju sistēmas), izmantojot REST servisus (nododot un saņemot datus JSON (JavaScript Object Notation) vai XML formātā). Katalogi reprezentēti sistēmā ar PHP ietvara satura tipu palīdzību. Katram konkrētam kataloga datu objektam tiks izveidots savs satura tips sistēmā, ieskaitot visus nepieciešamos laukus. Lietotāju tiesības piekļuvei datiem tiks nodrošinātas, izmantojot tiesību moduli (ar lomu mehānismu), ka arī apvienojot lietotājus grupās.

# POSTDOC tehniskās prasības

## Prasības datu meklēšanai, indeksēšanai un pārvaldībai

### Meklēšanas sistēmas ieviešanas mērķis

Pilnteksta meklēšanas sistēma jāpiegādā, lai uzlabotu meklēšanas un datu ieguves funkcionalitāti izstrādātajā vietnē , šim nolūkam ieviešot ātrdarbīgu pilna teksta meklēšanas sistēmu pēc jebkura lietotājam zināma satura gan datubāzē, gan arī visos ar to saistītajos publicējamajos dokumentos.

Projekta ietvaros ir jāveic pilna teksta meklēšanas sistēmas vai meklēšanas ierīces integrācija ar Pasūtītāja datubāzi, kā arī šādas sistēmas integrācija ar Pasūtītāja datubāzi saistītajiem biroja dokumentiem (t.sk. Microsoft Word, Open Document Format un Adobe PDF formātos), kuri sistēmā pievienoti.

Ātrdarbīgā pilna teksta meklēšanas sistēma ir jāintegrē ar Pasūtītājam izstrādājamo specializēto programmatūru, lai tās darbotos vienā kopīgā tehniskajā risinājumā.

### Meta datu indeksēšanas iespēja

Jānodrošina brīva formāta meta datu (piemēram, kataloga, iestādes piederības u.tml.) papildu pievienošana indeksējamajiem datiem, to uzglabāšana un papildu atlase meklēšanas laikā (filtrēšana) tikai konkrētajos meta datu lauciņos.

### Datu integritātes nodrošināšana

Tehniskās aparatūras serveru avārijas restartēšanas gadījumos vai tās darba atjaunošanas gadījumos pēc neplānotu bojājumu novēršanas, meklēšanas sistēmas programmatūrai jānodrošina meklēšanas indeksu integritātes automātiska kontrole un administratoru informēšana par iespējamiem bojājumiem indeksā.

Indeksu bojājumu gadījumā sistēmas administratoriem jānodrošina atkārtotas pārindeksēšanas rīki pēc indeksējamo datu vai dokumentu saglabātajām oriģinālkopijām meklēšanas sistēmā, bez atkārtotas indeksējamo datu vai dokumentu ielādes meklēšanas sistēmā.

### Sistēmas administrēšana ar Web līdzekļiem

Meklēšanas sistēmas datu savākšanas funkciju vadībai, meklēšanas indeksu konfigurēšanai un pārvaldībai jānodrošina WEB-bāzēts sistēmas administratora interfeiss ar lietotāju autorizāciju.

Sistēmas administratoriem jānodrošina mobilitāte ar iespēju piekļūt meklēšanas sistēmas administrēšanas funkcijām, attāli izmantojot Internet tīklu.

Sistēmas administratoriem jāvar veikt sistēmas administrēšanu, tehnisko resursu uzraudzību, meklēšanas indeksu izveidi un konfigurēšanu, lietotāju reģistrāciju un pārvaldību, uzskaites un auditācijas žurnālu caurskati, un citas darbības sistēmas administrēšanā bez specializēta programmnodrošinājuma palīdzības – tikai ar Internet pārlūkprogrammu, kas atbalsta Web tehnoloģiju standartus.

Sistēmas administrēšanas vajadzībām jāvar izmantot visas populārākās Internet pārlūkprogrammas, tai skaitā, Internet Explorer (versija 11 vai jaunāka), Firefox (versija 40.0.0 vai jaunāka), Chrome (versija 40.0 vai jaunāka), Safari (versija 7 vai jaunāka).

### Centralizēta visu meklēšanas indeksu pārvaldība

Jānodrošina visu meklēšanas sistēmas klastera serveru un spoguļattēlu centralizēta administrēšana, konfigurēšana un pārvaldība ar Web vadības rīkiem tādā veidā, lai, uzglabājot meklēšanas indeksu sadalītā veidā starp vairākiem fiziskajiem aparatūras serveriem, vai vairākās spoguļkopijās, indeksa struktūras izmaiņas gadījumā nebūtu jākonfigurē katrs aparatūras komplekts vai katra spoguļkopija atsevišķi.

### Datu rezerves kopēšana un atjaunošana reālā laikā

Jānodrošina meklēšanas tehnoloģija, kurā datu rezerves kopēšana un atjaunošana ir iespējama bez atsevišķu sistēmas daļu apturēšanas (online jeb hot-backup / restore)

Jānodrošina rīks datu rezerves kopēšanai/atjaunošanai uz ārējiem tīkla resursiem, kurus norāda sistēmas administrators.

### Tīkla pārvaldības sistēmu protokolu atbalsts

Visiem meklēšanas sistēmas aparatūras serveriem jānodrošina tīkla vadības protokola SNMP vai līdzvērtīga protokola atbalsts šīs sistēmas iekļaušanai kopējā datu centros izmantotajos tehnisko sistēmu darbības monitoringa un pārvaldības rīkos, tādos kā HP OpenView vai līdzvērtīgos.

### Pieprasījumu uzskaite un statistikas uzkrāšana

Meklēšanas sistēmai jāuzkrāj lietotāju izveidotie informācijas pieprasījumi, reģistrējot visus  meklēšanas pieprasījumus uzskaites žurnālā, kā arī jānodrošina iespēja bez papildus programmēšanas iegūt statistikas pārskatus par visiem pieprasījumiem, parādot uzskaites žurnāla datus hronoloģiskā griezumā – pēc datumiem, pa stundām un pa minūtēm.

Jānodrošina biežāk veikto meklēšanas pieprasījumu statistika.

### Kļūdu un brīdinājumu paziņojumu uzkrāšana

Meklēšanas sistēmai jāuzkrāj visi tās ģenerētie kļūdainie indeksēšanas vai meklēšanas pieprasījumu uzskaites dati, reģistrējot tos uzskaites žurnālā, un parādot šāda uzskaites žurnāla datus hronoloģiskā griezumā – pēc datumiem, pa stundām un pa minūtēm.

### Meklēšanas sistēmas lietotāju skaits

Meklēšanas indeksam jānodrošina ne mazāk kā 30 autorizētu lietotāju atbalsts pasūtītāja norādītajā adresē, kā arī neierobežots lietotāju skaits pasūtītāja publiski pieejamajai Web vietnei un citās Web lietojumprogrammatūrās, kurās meklēšanas sistēmas funkcionalitāte tiek izmantota. Piedāvātajā risinājumā jāiekļauj visas nepieciešamās programmatūras licences minētajam lietotāju skaitam.

Ja piedāvātajā tehniskajā risinājumā meklēšanas sistēmas programmatūru licenču komplektācija un cena ir atkarīga no tehniskās serveru aparatūras parametriem (procesoru veida vai to skaita vienā serverī, atmiņas daudzumu, vai kādiem citiem aparatūras veiktspējas rādītājiem), tad piedāvājumā tas ir obligāti jānorāda. Šādā gadījumā jānorāda, bet piedāvājuma cenā nav jāiekļauj, izmaksu pozīcija papildus licenču iegādei, ja pasūtītājs izlemtu divkāršot tehnisko aparatūras parametru rādītājus.

### Atbalsts latviešu valodai – meklēšana locījumos

Pilna teksta meklēšanas sistēmai visās tās meklēšanas funkcijās jānodrošina atbalsts tekstuāla satura datu meklēšanai dažādos latviešu valodas locījumos.

Lietotājam ievadot meklējamo saturu, sistēmai jāprot automātiski paplašināt meklēšanu ne tikai uz ievadīto vārdu precīzām atbilstībām, bet arī uz to vārdu atbilstībām, kas atrodami tekstā vai datos citos šo ievadīto vārdu locījumos latviešu valodā.

### Meklēšana ar loģiskām jeb BOOLEAN operācijām

Meklēšanas sistēmai jānodrošina šādas tekstuālā satura meklēšanas loģisko operāciju un to kombinēšanas iespējas datu saturā:

- pēc jebkura vārda (UN iespēja);

- pēc viena no norādītajiem vārdiem (VAI iespēja);

- izslēdzot norādīto vārdu (NE iespēja);

- pēc augstāk minēto iespēju kombinācijas, saistot tās ar loģiskiem UN, VAI un NE operatoriem.

### Meklēšana frāzēs (ar noteikto vārdu secību)

Jānodrošina iespēja meklēt datu bāžu saturu vai dokumentus pēc precīzas frāzes, norādot frāzi no vairākiem vārdiem pēdiņās.

Jānodrošina atbalsts pilna teksta meklēšanai līdz 10 secīgiem vārdiem frāzē, parādot atbilstību tikai tiem rezultātiem, kuros ir sastopama pieprasītā frāze.

Jānodrošina iespēju meklēt frāzes vai vairāku frāžu kombināciju ar citiem meklēšanas parametriem, saistot tās ar loģiskiem UN, VAI un NE operatoriem.

### Dokumentu meklēšana pēc līdzīga tekstuāla satura

Jānodrošina informācijas meklēšanas iespēja lielās dokumentu datubāzēs pēc uzdota tekstuāla satura, sameklējot visus citus līdzīga satura dokumentus.

### Ievadīto vārdu drukas kļūdu labošanas iespēja

Jānodrošina kļūdaini ievadīto meklējamo vārdu iespējamo labojumu operatīva ieteikšana meklēšanas rezultātos (funkcija spell check), par pamatu ņemot līdzīgus vārdus, kas reāli atrodami meklējamo dokumentu vai datu saturā.

Piemēram, meklējot pēc nosacījuma „Rgas rajons”, sistēmā jārealizē funkcionalitāte, kas ļautu lietotājam piedāvāt izvēli „Vai Jūs domājāt Rīgas rajons?”, kur šādā veidā jāpiedāvā pēc meklēšanas indeksā reāli noindeksētajiem datiem atbilstošākie iespējamie pareizie vārdu varianti, tādā veidā būtiski atvieglojot lietotājiem darbu ar meklēšanas sistēmu.

### Meklēšanas rezultātu atgriešana ierobežotās porcijās

Lietojumprogrammatūru izstrādes vajadzībām, izstrādājot tās ar Web tehnoloģijām, meklēšanas sistēmai jānodrošina rezultātu atgriešana noteiktās porcijās pēc norādītā skaita, piemēram, 10, 20, 50 un 100 rezultātu, saglabājot tekošo atskaites punktu meklēšanas rezultātos tā, lai lietojumprogrammatūras izstrādātājs un lietotājs varētu ērti programmēt un izmantot daudzlapu navigācijas iespēju.

Meklēšanas rezultātos jābūt norādei, kurš rezultāts pēc kārtas tiek atgriezts meklējamo datu porcijā kā pirmais (skaitot no visiem atrastajiem), tā, lai daudzlapu navigācijas režīmā, atrodoties kādā no rezultātu lapām, vienmēr uz lietotāja ekrāna varētu pareizi sanumurēt visus atrastos rezultātus.

### Maksimālā atrasto rezultātu skaita ierobežošana

Jānodrošina iespēja ierobežot maksimālo atgriežamo rezultātu skaitu līdz noteiktam maksimālajam skaitam, lai nepieļautu sistēmas tehnisko resursu un telekomunikāciju tīkla kapacitātes pārslodzi liela vienlaicīgo lietotāju skaita gadījumā.

Piemēram, ja atrasto rezultātu skaits ir lielāks par 1000 (šim skaitlim jābūt konfigurējamam ar sistēmas administratora līdzekļiem), tad meklēšanas sistēma nedrīkst atgriezt lielāku rezultātu sarakstu par šo uzlikto ierobežojumu.

Sistēmas administratoram ir jānodrošina rīks maksimālā atgriežamā rezultātu skaita ierobežojuma izmaiņām bez programmētāja līdzdalības, piemēram, iespēju palielināt to no 1000 rezultātiem uz 5,000 vai 10,000 rezultātiem, ja sistēmas aparatūras kapacitāte un vienlaicīgo lietotāju skaits dod iespēju palielināt datu apstrādes jaudu, būtiski neietekmējot kopējās sistēmas veiktspēju.

### Informēšana par atrasto rezultātu skaitu

Meklēšanas sistēmai jānodrošina precīza vai aptuvena atrasto rezultātu skaita atgriešana kopā ar meklēšanas rezultātiem, katrā meklēšanas pieprasījumā, atkarībā no sistēmas administratora uzliktajiem ierobežojumiem.

Ja atrasto rezultātu skaits ir lielāks par uzlikto maksimālo atgriežamo rezultātu skaita ierobežojumu, meklēšanas sistēmai jānodrošina lietojumprogrammatūras informēšana par šādu situāciju, lai, izstrādājot lietotāja Web saskarni, varētu piedāvāt lietotājam iespēju sašaurināt vai precizēt meklēšanas pieprasījumu pārāk liela atrodamo rezultātu skaita gadījumā, kurus nav racionāli pārsūtīt lietotājam ne tehnisko resursu ierobežotās kapacitātes dēļ, ja tos lieto dalīti daudzlietotāju režīmā, ne arī no paša lietotāja ergonomiskā un darbības ērtību viedokļa, kad lieli Interneta tīklā pārsūtāmo datu apjomi uz katra meklēšanas pieprasījuma var būtiski palēnināt vai apgrūtināt darbu ar sistēmu gan lietotājam pašam, gan citiem sistēmas lietotājiem.

Ja atrasto meklēšanas pieprasījumam atbilstošo rezultātu skaits ir mazāks vai vienāds par uzlikto maksimāli atgriežamo rezultātu skaita ierobežojumu, tad atgriežot meklēšanas rezultātus, meklēšanas sistēmai vienmēr ir jānorāda precīzs atrasto rezultātu skaits tā, lai lietojumprogrammatūrā to var izmantot, piemēram, parādot lietotājam.

Ja lietotāja meklēšanas pieprasījumam atbilstošos atrodamo rezultātu skaits pārsniedz maksimāli atgriežamajam rezultātu skaitam uzlikto ierobežojumu, un ja to precīza saskaitīšana var radīt nevēlamu pārslodzi uz tehniskajām datu apstrādes sistēmām, tad meklēšanas sistēmai ir jānodrošina aptuvena atrasto rezultātu skaita norādīšana meklēšanas rezultātā. Šādā gadījumā meklēšanas sistēmai kopā ar meklēšanas rezultātiem ir jāatgriež pazīme, ka atrasto rezultātu skaitlis ir aptuvens.

### Atrasto atbilstību iezīmēšana meklēšanas rezultātos

Meklēšanas sistēmā jābūt iespējai atrastajos rezultātos un teksta fragmentos automātiski atzīmēt meklējamos vārdus, kuri atbilst meklēšanas pieprasījumā uzdotajiem vārdiem.

Šo iespēju vēlams realizēt ar Web tehnoloģijās izmantotajiem iezīmēšanas līdzekļiem, piemēram, HTML vai XML formātā, vai jebkurā citā līdzvērtīgā marķēšanas formātā.

Meklēšanas pieprasījuma izpildes laika norāde API komandās (neieskaitot lietojumprogrammatūras vai telekomunikāciju tīkla ietekmi atbildes laikā).

### Daudzvalodu atbalsts

Datu apmaiņas atvieglošanai jānodrošina vismaz divu valodu (latviešu un angļu) atbalsts visai apstrādājamajai tekstuālajai informācijai, nodrošinot informācijas indeksēšanu un meklēšanu sistēmā.

Vienā meklēšanas pieprasījumā jāvar uzdot meklējamos vārdus vismaz divās dažādās valodās. Vienā meklēšanas indeksā jāvar saglabāt un atrast datus un dokumentus vismaz divās valodās.

### Meklēšanas rezultātu kodējums

Jānodrošina iespēja meklēšanas rezultātu tekstuālos datus atgriezt UTF-8 kodējumā (daudzvalodu režīmā) vai konkrētās valodas specifiskā kodējumā (piemēram, 1257 vai 1259).

### Tekstu kodējuma transformācijas atbalsts

Meklēšanas sistēmai jānodrošina tekstu konvertācijas iespēja starp dažādām kodējumu tabulām un UTF-8.

Ja indeksējamie tekstuālie dati nav UTF-8 formātā, tad jābūt iespējai meklēšanas sistēmas indeksā tos saglabāt uz UTF-8 konvertētā kodējuma formātā un sameklēt tos ar UTF-8 kodējuma meklēšanas pieprasījumiem.

### Meklēšanas sistēmas API

Meklēšanas sistēmai jābūt spējīgai nodrošināt sadarbspēju ar Pasūtītāja citām sistēmām, izmantojot aprakstītu lietojumprogrammatūras izstrādes saskarni jeb meklēšanas sistēmas API (application programming interface).

API jānodrošina atbalstu visām augstāk minētajām datu meklēšanas un datu atlases funkcijām.

Piedāvātas meklēšanas sistēmas API pēc tās pievienotā vai Internet tīklā pieejamā apraksta jāvar izmantot specializēto lietojumprogrammatūru izstrādātājiem, lai integrētu meklēšanas sistēmas funkcijas kopējā tehniskajā risinājumā.

API jānodrošina klienta-servera tipa transakciju programmēšanas vide, attiecībā pret piegādājamo meklēšanas sistēmu, tā, lai pasūtītājs savu specializēto lietojumprogrammatūru varētu izstrādāt un integrēt klienta-servera risinājumos datortīklā, kas sastāv no vairākiem serveriem, kādi ir tipiski Web tehnoloģiju risinājumos. Meklēšanas sistēma šādā arhitektūrā darbotos kā viena no integrētās sistēmas komponentēm, uz atsevišķa, tikai meklēšanas sistēmas vajadzībām, izdalīta aparatūras servera vai meklēšanas ierīces. Visas meklēšanas sistēmas funkcijas lietojumprogrammatūrai jānodrošina caur šādu API, kuram jāspēj komunicēt datortīklā ar atbilstošu tīkla komunikāciju protokolu datu apmaiņai.

API jābūt balstītam uz atvērtu tehnoloģiju izmantošanu, kur visiem izmantotajiem datu apmaiņas formātiem un komunikāciju protokoliem starp meklēšanas sistēmu un specializēto lietojumprogrammatūru jābūt atvērtiem, un jāizmanto vispārzināmus standartus datu apmaiņas datu formātam.

Ja par iespēju izmantot meklēšanas sistēmas API ir nepieciešams iegādāties papildu programmatūras licences, tad piedāvājumā tas ir jānorāda. Tādā gadījumā visu nepieciešamo licenču skaitu ir jāiekļauj piedāvājuma cenā, norādot atbilstošās API licenču izmaksas uz vispārīgajās prasībās noteikto kopējo meklēšanas sistēmai nepieciešamo datu apjomu un kopējo lietotāju skaitu.

### Veiktspēja vienkāršai meklēšanai

Meklēšanas sistēmai jānodrošina garantētais pieprasījumu apstrādes laiks meklēšanas sistēmā uz vienu meklēšanas pieprasījumu ne lielāks par 0,25 sek. vienkāršai satura meklēšanai pēc uzdotiem atslēgvārdiem jebkura datu saturā, veicot testēšanu uz 100,000, un atgriežot meklēšanas rezultātus kopā ar atrastām teksta fragmenta daļām, kurās tie atrodami, ja vidējais katras apstrādājamās informācijas vienības izmērs ir 20 kilobaiti.

### Veiktspēja meklēšanai ar vārdu locījumiem

Jānodrošina garantētais pieprasījumu apstrādes laiks meklēšanas sistēmā uz vienu meklēšanas pieprasījumu ne lielāks par 1,5 sek. satura meklēšanai ar uzdoto atslēgvārdu vārdu locījumiem latviešu valodā, veicot testēšanu uz 100,000 dokumentu, ja vidējais katras apstrādājamās informācijas vienības izmērs ir 20 kilobaiti.

### Pilna teksta meklēšanas indeksa paplašināmība

Meklēšanas sistēmas indeksam jānodrošina klastera atbalsts, kurā datu bāzes vai dokumentu kolekcijas pilna teksta meklēšanas indekss ir sadalīts pa vairākiem aparatūras serveriem, kur šādu klastera serveru skaits būtu ne mazāks par 2 (diviem serveriem).

Pieaugot datu apjomam sistēmā, kopējo meklēšanas indeksu jāvar paplašināt, pakāpeniski pievienojot meklēšanas sistēmai jaunus aparatūras serverus, un sadalot kopējo datu apjomu starp tiem.

Pilna teksta meklēšanas indeksa paplašināmība jārealizē tādā veidā, lai pieaugot datu apjomam sistēmā, pasūtītājam nebūtu jāpārbūvē sistēmas arhitektūra vai jāpārprogrammē lietojumprogrammatūra.

### Meklēšanas sistēmas veiktspējas mērogojamība

Meklēšanas sistēmai jāatbalsta meklēšanas pieprasījumu skaita slodzes sadalīšana starp vairākiem identiskiem datu indeksiem klasterī (indeksa spoguļkopijām), lai nodrošinātu vienlaicīgo lietotāju skaita apkalpošanu, nezaudējot kopējo sistēmas veiktspēju.

Pieaugot lietotāju skaitam sistēmā, kopējo sistēmas veiktspēju jāvar mērogot, pakāpeniski pievienojot meklēšanas sistēmai jaunus aparatūras serverus un organizējot uz tiem meklēšanas indeksa spoguļkopijas.

Meklēšanas sistēmas veiktspējas mērogojamība jārealizē tādā veidā, lai pieaugot lietotāju skaitam, pasūtītājam nebūtu jāpārbūvē sistēmas arhitektūra vai jāpārprogrammē lietojumprogrammatūra.

## Programmatūras izstrādes prasības

### Izstrādes vide

Piegādātājam ir jānodrošina sava vide (aparatūra, programmatūra, biroja telpas) izstrādes uzdevumu veikšanai.

### Versiju kontrole

Piegādātājam izstrādes laikā ir jānodrošina programmatūras versiju un konfigurāciju pārvaldība.

### Kvalitātes kontrole un verifikācija

Programmatūras izstrādes laikā piegādātājam ir jāveic programmkoda kvalitātes kontrole, jānodrošina preventīvās un korektīvās darbības, kā arī jāuztur pieraksti par programmprodukta verifikāciju pirms tā nodošanas pasūtītājam.

### Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts

Programmatūras izstrādātāja dokumentācijai ir jābūt pietiekošai, lai varētu nodrošināt programmprodukta turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu. Programmkoda apraksts var tikt veidots kā strukturēti koda komentāri.

### Administratora instrukcija

Programmatūras administratora instrukcijai ir jāietver tādi aspekti kā sistēmas instalācija, konfigurēšana, lietotāju administrēšana, sistēmas rezerves kopiju veikšana, atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana, regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana), problēmu identificēšana, sistēmas veiktspējas un kapacitātes monitorēšana u.c.

### Programmatūras lietotāja palīgs

Programmatūras lietotāja palīgam ir jānodrošina nepieciešamais informācijas līmenis, kas nepieciešams ārējiem programmatūras lietotājiem, lai varētu izmantot šo informācijas sistēmu.

## Akcepttestēšana

### Sistēmas sagatavošana akcepttestēšanai un testēšanas veikšana

Piegādātājam ir jāveic sistēmas uzstādīšana un konfigurēšana akcepttestēšanas vidē un jānodrošina nepieciešamais pasūtītāja darbinieku atbalsts akcepttestēšanas procedūru veikšanai. Pasūtītāja darbinieki veiks akcepttestēšanu un, konstatējot neatbilstības specifikācijai, informēs par to piegādātāju.

### Konstatēto defektu novēršana un atkārtota akcepttestēšana

Piegādātājam ir jānodrošina problēmu reģistrēšana un risināšanas procesa izsekošana. Piegādātājam ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai.

### Akcepttestēšanas noslēgšana

Noslēdzoties akcepttestēšanai, pasūtītājs un piegādātājs parakstīs aktu, kurā tiks fiksēts esošais stāvoklis, atlikušās problēmas, ar kurām ir pieļaujama sistēmas ekspluatācijas uzsākšana un termiņi šo problēmu novēršanai.

## Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē

### Sistēmas ieviešana

Pēc akcepttestēšanas pabeigšanas piegādātājam ir jāveic sistēmas uzstādīšana un konfigurēšana ekspluatācijas vidē, kā arī jāpiegādā pēdējās atkļūdotās programmatūras un dokumentācijas versijas (skat. atbilstošo nodevumu aprakstu iepriekš).

Pēc sistēmas uzstādīšanas ekspluatācijas vidē pasūtītājs un piegādātājs parakstīs pieņemšanas nodošanas aktu.

## Trešās puses programmatūras un aparatūras piegāde

### Trešās puses programmatūra un aparatūra

Ja piegādātāja piedāvātā informācijas sistēma neizmantos esošos pasūtītāja tehniskos resursus, piegādātājam ir jāpiegādā atbilstošas trešās puses programmatūras licences (piemēram, datu bāzes, lietojumprogrammu servera licences u.c.) un/vai nepieciešamā aparatūra (piemēram, serveri, disku iekārtas, komutatori u.c.).

### Trešās puses programmatūras un aparatūras piegādes laiks

Trešās puses programmatūra un aparatūra ir jāpiegādā sistēmas uzstādīšanas brīdī pasūtītāja noradītā vietā un laikā.

### Trešās puses programmatūras un aparatūras atbilstība

Piegādātajai aparatūrai un programmatūras licencēm ir jābūt pietiekošām, lai nodrošinātu sistēmas veiktspējas, apjoma un nepārtrauktības prasības.

### Trešās puses programmatūras un aparatūras uzturēšanas un garantijas pakalpojumi

Piegādājot trešās puses programmatūru un/vai aparatūru, ir jāiekļauj licenču uzturēšanas un/vai aparatūras garantijas pakalpojumi, kas nav mazāki par piegādājamās sistēmas uzturēšanas termiņa beigām.

### Trešās puses programmatūras un aparatūras specifikācija

Piegādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta trešās puses programmatūras un aparatūras specifikācija, ja tāda tiks piegādāta.

### Trešās puses programmatūras ražotāja atbalsta pieejamība

Pretendenta piedāvātajai trešo pušu programmatūrai jābūt iekļautam ražotāja atbalstam vismaz 2 (divus) gadus, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, par ko jāiesniedz izmantojamās programmatūras ražotāju apliecinājumi par programmatūras uzturēšanas termiņu un ražotāja atbalsta pieejamību. Ar ražotāja atbalsts tiek saprasts tāds atbalsta pakalpojums, kur ražotājs nodrošina bez papildus samaksas vismaz divu problēmpieteikumu rakstisku vai telefonisku pieņemšanu mēnesī, ar minimālo reakcijas laiku darba laikā no 8:30-17:00.

### Pasūtītāja tehnisko resursu aprakts

Pretendentam nav jāiesniedz detalizēts apraksts par tiem pasūtītāja tehniskajiem resursiem, kurus tas paredzējis izmantot.

## Programmatūras uzturēšanas pakalpojumu saturs

### Garantijas apkalpošana

Piegādātājam jānodrošina, ka 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Programmatūras nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīža Piegādātājs bez maksas veiks tādu piegādātās Programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Piegādātāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina Programmatūras izmantošanu atbilstoši Programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā.

Piegādātājam jānodrošina reakcijas laiks uz kļūdu paziņojumiem, kas ir ne ilgāks par 2 stundām darba laikā no 8:30-17:00.

### Palīdzība un konsultācijas Programmatūras izmantošanā

Attālināta (piemēram, telefoniska vai caur Internet tīklu) palīdzība Programmatūras izmantošanā, kas pieejama Pasūtītāja darbiniekiem darba dienās darba laikā no 8:30 līdz 17:00.

### Defektu novēršana

Piegādātājam bez papildus samaksas ir jāveic piegādātās Programmatūras darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšana un analīze, kā arī jānovērš Programmatūras darbības traucējumi, ja tādi rodas, un Programmatūras defekti, ja tādi tiek atklāti.

Piegādātājam bez papildus samaksas ir jāveic arī Pasūtītāja datu labošana/atjaunošana, ja datu bojājumi radušies kļūdu vai nepilnību dēļ piegādātajā Programmatūrā.

### Izmaiņu pieprasījumi

Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Piegādātājam bija savlaicīgi jāidentificē.

Piegādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde un izmaiņu priekšlikumu sagatavošana šo uzturēšanas pakalpojumu ietvaros bez papildus samaksas.

### Uzturēšanas pakalpojumu valoda

Visa komunikācija, sniedzot Programmatūras uzturēšanas pakalpojumus, ir jānodrošina latviešu valodā.

### Uzturēšanas/problēmas pieteikuma prioritāte

Uzturēšanas/problēmas pieteikuma prioritāti nosaka pēc sekojošiem principiem:

- Avārija – problēma izraisa pilnīgu Programmatūras darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts;

- Kļūda, kuru nevar apiet – problēma izraisa iekšēju Programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;

- Kļūda, kuru var apiet – problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Programmatūru ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu Programmatūras funkcionēšanas atjaunošanai/darba turpināšanai;

- Neprecizitāte – problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja Programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā; kļūda/neprecizitāte produkta dokumentācijā;

- Izmaiņu pieprasījums – Pieprasījums veikt izmaiņas vai papildināt Programmatūras funkcionalitāti, dokumentāciju vai veikt citus papildus darbus, kas ir ārpus līguma sfēras vai atšķiras no iepriekš saskaņotajām prasībām;

- Konsultācija – problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par Programmatūras darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu.

### Piegādes programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas laikā

Programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas laikā Piegādātājam ir atkārtoti jāpiegādā labotie vai citādi mainītie projekta nodevumi. Piegādes procesā ir jānodrošina visu nodevumu integritāte, piemēram, veicot izmaiņas Programmatūras lietotāja saskarnē, ir jāveic arī atbilstošas izmaiņas Programmatūras lietotāja dokumentācijā.

# 1. izstrādes posms

## Lietotāju vadības moduļa realizācija

### Plānotā lietotāju datu uzglabāšana un tiesību pārvaldība:

POSTDOC lietotāju dati un to tiesības tiks glabāti un pārraudzīti NZDIS, kurā tiks realizēts autentifikācijas serviss, lai nodrošinātu pieslēgumu no citām ārējām Informācijas sistēmām, t.sk. arī no POSTDOC sistēmas.  Sistēmai jāparedz datu savienojums, lai tiktu nodrošinātu centralizēta lietotāju tiesību pārvaldība un specifisku tiesību piešķiršanas iespēja atbilstoši VIAA lietotāju lomām. Jānodrošina lietotāju tiesību un lomu definēšana VIAA darbiniekiem, ārējiem ekspertiem, pētniecības pieteikuma un tajā iesaistītajām personām. NZDIS autentifikācijas serviss tiks specificēts projekta izstrādes gaitā. Datu apmaiņas serviss paredzams JSON formātā.

### Plānotais lietotāju skaits

2650 (aptuveni 650 Latvijas lietotāju un 2000 ārvalstu eksperti).

### Lietotāju grupas

- Pieteikumu iesniedzēji (zinātniskās institūcijas, komersanti);

- Pētniecības pieteikumā iesaistītās personas (grāmatvedis, pēcdoktorants);

- Ārvalstu eksperti;

- VIAA vadītāji;

- VIAA darbinieki.

### Lietotāju lomas

- Pieteikuma iesniedzējs – pētniecības pieteikumu iesniedzēji (zinātniskās institūcijas un komersanti), kas aizpilda un iesniedz projekta pieteikuma elektronisko formu, parakstot to ar elektronisko parakstu, iesniedz ar pētniecības pieteikumu saistošos dokumentus, apstiprina grāmatveža un pēcdoktoranta ievadītos datus.

- Pēcdoktorants – pētniecības pieteikumā iesaistītā persona, kas veic darba laika uzskaites tabulas aizpildīšanu.

- Grāmatvedis – pētniecības pieteikumā iesaistītā persona, kas nodrošina finanšu datu ievadi pētniecības pieteikumā.

- Ārvalstu eksperts – ārējais eksperts, kuram pieejama sistēma paplašinātajā skatīšanās režīmā, kā arī pētniecības pieteikumu pielikumi; kas var veikt kvalitātes, projektu vidusposma un gala vērtēšanu.

- Departamenta vadītājs – VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta vadītājs, kas tiesīgs nozīmēt darbus un apstiprināt datus.

- Nodaļas vadītājs – VIAA nodaļas vadītājs, kas tiesīgs nozīmēt darbus un apstiprināt datus.

- Darbinieks – VIAA darbinieki, kas tiesīgi veikt noteiktas darbības biznesa procesos.

Tehniskais apraksts kā jārealizē datu nosūtīšana aprakstīta dokumentā “Integrācijas risinājums Universālais API”” (NZDIS integracijas dokumentacija). Detalizētu informāciju par tehnisko risinājumu izstrādes laikā, būs iespēja saņemt, sazinoties ar dokumentā norādīto NZDIS izstrādātāju.

## Projektu pieteikumu veidlapas iesniegšana tiešsaistē

Jāizstrādā pētniecības pieteikumu iesniegšanas iespēju tiešsaistē, atbilstoši noteiktajai veidlapai (skat. 1.pielikumu „Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta pieteikums”).

Plānotais iesniedzamo pētniecības pieteikumu skaits – 1000. Viena institūcija varēs iesniegt vairākus pētniecības pieteikumus (Ierobežojums – skaitā līdz 50). Katrs pētniecības pieteikums tiek uzskaitīts atsevišķi.;

Jānodrošina dokumentu sagatavju izveide – veidlapas, vēstuļu sagataves, finanšu tabulas utt. (*.docx un *.xlsx formātos) ;

Jānodrošina, ka pētniecības pieteikuma iesniedzējs, pēc līguma noslēgšanas par finansējuma piešķiršanu, sistēmā varēs iesniegt projekta uzraudzībai un atskaitēm nepieciešamo dokumentāciju, aizpildot elektroniskās formas, un pievienojot nepieciešamos pielikums.

Dokumentu iesniegšanas brīdī VIAA lietvedības sistēmai ir jāsaņem projekta iesniegums ar visiem pievienotajiem dokumentiem.

### Datu lauki pētniecības pieteikumu iesniegšanas sadaļā:

| Datu lauka nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| PAMATDATI |  |
| Pētniecības pieteikuma nosaukums | Teksta lauks |
| Specifiskā atbalsta mērķa/pasākuma atlases kārtas numurs | 1.1.1. Specifiskā mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” |
| Pētniecības pieteikuma iesniedzējs | Teksta lauks |
| Reģistrācijas numurs | Iespējams ierakstīt tikai līdz 11 cipariem |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | Iespējams ierakstīt tikai 11 ciparus |
| Pētniecības pieteikuma iesniedzēja veids | Iespēja izvēlēties vērtību no klasifikatora: - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Akciju sabiedrība - Individuālais komersants - Valsts akciju sabiedrība - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību - Valsts aģentūra - Biedrība - Nodibinājums - Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus) - Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra |
| Pētniecības pieteikuma veids | Iespēja atzīmēt vienu no iespējām: - Ar saimniecisku darbību nesaistīts pētniecības pieteikums - Ar saimniecisku darbību saistīts pētniecības pieteikums |
| Pētniecības kategorija | Iespēja atzīmēt vienu no iespējām: - Fundamentālais pētījums - Rūpnieciskais pētījums |
| Zinātnes nozare, apakšnozare | Iespēja atzīmēt atbilstošo zinātņu nozari un apakšnozari (-es) saskaņā ar OECD klasifikāciju (FOS kodu). Var būt norādītas vairākas vērtības |
| Pētniecības pieteikuma iesniedzēja tips | Iespēja izvēlēties vērtību no klasifikatora: - N/A - MVU - Mazais (mikro) uzņēmums - Vidējais uzņēmums - Lielais uzņēmums |
| Valsts budžeta finansētā institūcija | Iespēja atzīmēt vienu no iespējām: - Jā - Nē |
| NACE kods | NACE koda klasifikators |
| Ekonomiskās darbības nosaukums | Pētniecības pieteikuma iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē www.cbs.gov.lv (http://www.csb.gov.lv/node/29900/list) izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai, norādot 4 ciparu NACE. Ja uz pētniecības pieteikuma iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī, ja tā ir atšķirīga no pētniecības pieteikuma tēmas). |
| Juridiskā adrese |  |
| Iela, mājas nosaukums, Nr. |  |
| Republikas pilsēta | Klasifikators |
| Novads | Klasifikators |
| Novada pilsēta vai pagasts | Klasifikators |
| Pasta indekss |  |
| E-pasts |  |
| Tīmekļa vietne |  |
| Kontaktinformācija |  |
| Kontaktpersonas vārds |  |
| Kontaktpersonas uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Korespondences adrese | Aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses |
| Iela, mājas nosaukums, Nr. |  |
| Republikas pilsēta | Klasifikators |
| Novads | Klasifikators |
| Novada pilsēta vai pagasts | Klasifikators |
| Pētniecības pieteikuma identifikācijas numurs | Identifikācijas numurs tiek ģenerēts automātiski, tiklīdz iesniedzējs apstiprinās pieteikuma iesniegšanu. Numura algoritms ir SAM/1.1.1./1.1.1.2./VIAA/CFLA piešķirtais nr./pētniecības pieteikuma iesnieguma nr. |
| Pētniecības pieteikuma iesniegšanas datums | Datums ielasīsies automātiski, tiklīdz iesniedzējs apstiprinās pieteikuma iesniegšanu |
| Statusa maiņas datums | Kalendārs |
| Statuss | Iespējamie statusi: Iesniegts/Apstiprināts/Apstiprināts ar nosacījumu/Atsaukts/Pārtraukts/Noraidīts/Līgums/Pārtraukts uzraudzības periodā |
| Sākuma datums | Kalendārs |
| Beigu datums | Kalendārs |
| Pētniecības pieteikuma īstenošanas ilgums | Pilni mēneši veselos skaitļos. Pētniecības pieteikuma īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar pētniecības iesnieguma īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas |
| PĒTNIECĪBAS PIETEIKUMA APRAKSTS |  |
| Pētniecības pieteikuma kopsavilkums | <2000 zīmes> |
| Pētniecības pieteikuma mērķis un tā pamatojums | <3000 zīmes> |
| Pētniecības pieteikuma zinātniskās problēmas un risinājumu apraksts | <3000 zīmes> |
| Pētniecības pieteikuma zinātniskās mērķa grupas apraksts | <3000 zīmes> |
| Pētniecības pieteikuma darbības un sasniedzamie rezultāti | Sadaļa jāveido atbilstoši pieteikumā noteiktajai tabulai Nr. 1.5., ar tajā norādītajiem ierobežojumiem, kontrolēm |
| Nr. | Nr.p.k. (1.) veidojas automātiski, pievienojot tabulā jaunu rindu |
| Pētniecības pieteikuma darbība | Jābūt laika kontrolei ar projekta īstenošanas laika grafiku. |
| Pētniecības pieteikuma darbības apraksts | Katrai darbībai līdz 2000 zīmes |
| Pētījuma veids | Izvēlne – Fundamentālais vai rūpnieciskais, ar iespēju izvēlēties tikai vienu vērtību |
| Rezultāts |  |
| Rezultāts skaitliskā izteiksmē – skaits/mērvienība |  |
| Iesaistītie partneri |  |
| Pētniecības pieteikuma sasniedzamie uzraudzības rādītāji | Sadaļa jāveido atbilstoši pieteikumā noteiktajām tabulām Nr. 1.6.1. un 1.6.2., ar tajā norādītajiem ierobežojumiem, kontrolēm |
| Iznākuma rādītāji |  |
| Nr. |  |
| Rādītāja nosaukums |  |
| Sākotnējā vērtība – gads/vērtība |  |
| Plānotā vērtība – gads/starpvērtība/gads/gala vērtība |  |
| Mērvienība | Skaits vai EUR |
| Rezultāta rādītāji |  |
| Nr. |  |
| Rādītāja nosaukums |  |
| Plānotā vērtība |  |
| Mērvienība |  |
| Pētniecības pieteikuma īstenošanas adrese | Ja īstenošanas vietas vairākas, jānodrošina papildu tabulu izveide |
| Visa Latvija | Iespēja atzīmēt, pētniecības pieteikuma īstenošana aptver visu Latviju. |
| Statiskais reģions | Iespēja atzīmēt atbilstošo vienu vai vairākus statistiskos reģionus: - Rīga - Pierīga - Vidzeme - Kurzeme - Zemgale - Latgale - Visa Latvija |
| Republikas pilsēta vai novads |  |
| Novada pilsēta vai pagasts |  |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/nr./dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| INFORMĀCIJA PAR PARTNERI (-IEM) | Ja paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri (sadarbības partneri var būt ārvalstu vai Latvijas zinātniskā institūcija, augstskola vai komersants) |
| Partnera nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs |  |
| Partnera veids | Klasifikators. |
| Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |  |
| Valsts |  |
| Republikas pilsēta |  |
| Novads |  |
| Novada pilsēta vai pagasts |  |
| Pasta indekss |  |
| E-pasts |  |
| Tīmekļa vietne |  |
| Kontaktinformācija |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Korespondences adrese | Aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses |
| Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |  |
| Valsts |  |
| Republikas pilsēta |  |
| Novads |  |
| Novada pilsēta vai pagasts |  |
| Pasta indekss |  |
| Partnera izvēles pamatojums | Teksta lauks |
| Pētniecības pieteikuma iesniedzēja īstenošanas kapacitāte | <4000 zīmes>, atbilstoši pētniecības pieteikuma tabulai 2.1.; <6000 zīmes>, atbilstoši pētniecības pieteikuma tabulai 2.2. |
| Pētniecības pieteikuma risku izvērtējums | Atbilstoši pētniecības pieteikuma tabulai 2.4. |
| Pētniecības pieteikuma saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/īstenotiem/īstenošanā esošiem projektiem | Atbilstoši pētniecības pieteikuma tabulai 2.5. |
| Saskaņa ar horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” | <3000 zīmes> |
| Saskaņa ar horizontālo principu „Ilgstspējīga attīstība” apraksts | <3000 zīmes> |
| PUBLICITĀTE | Tabula jāveido, lai uzskatāmi varētu salīdzināt plānotās ar faktiskajām vērtībām |
| Pasākuma veids (plānotais) | Iespējamie izvēlnes varianti: Informatīvā plāksnīte/Informācija internetā/Citi |
| Pasākuma apraksts (plānotais) |  |
| Īstenošanas periods (plānotais) |  |
| Skaits (plānotais) |  |
| Pasākuma veids (faktiskais) | Iespējamie izvēles varianti: Informatīvā plāksnīte/Informācija internetā/Citi |
| Pasākuma apraksts (faktiskais) |  |
| Īstenošanas periods (faktiskais) |  |
| Skaits (faktiskais) |  |
| Sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas | Zīmju skaits <3000. |
| PĒTNIECĪBAS PIETEIKUMA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA | Atbilstoši pētniecības pieteikuma tabulai 6.1. un 6.2. |
| VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI |  |
| Pētniecības pieteikuma īstenošanas veids | Iespēja izvēlēties atbilstošo vērtību: - Pētniecības pieteikuma iesniedzējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs - N/A |
| Atbalsta instruments | Iespēja izvēlēties atbilstošo vērtību: - Tiešais maksājums no valsts budžeta (subsīdija vai dotācija) - N/A |
| Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums: | Iespēja norādīt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības: - Pētniecības pieteikuma iesniedzējs izvēlas šo klasifikatora vērtību, jo saskaņā ar Eiropas Komisijas Regula Nr.651/2014 5.panta 2.punkta a. apakšpunktu saņem atbalstu dotācijas veidā. |
| Pētniecības pieteikuma iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (kā noteikts specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos). | Iespēja izvēlēties vienu no klasifikatora vērtībām: - “Pētniecības pieteikuma iesniedzējs neatbilst” nozīmē, ka pētniecības pieteikuma iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta definīcijai; - N/A – ja nav attiecināms uz konkrēto pētniecības pieteikuma iesniedzēju. |
| Pētniecības pieteikuma īstenošana nav uzsākta (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam). | Iespēja izvēlēties vienu no klasifikatora vērtībām: - “Pētniecības pieteikums nav uzsākts”; - N/A – ja nav attiecināms uz konkrēto pētniecības pieteikuma iesniedzēju. |
| APLIECINĀJUMS | Atbilstoši pētniecības pieteikuma veidlapas 8.sadaļai |
| Finansēšanas plāns pa gadiem | Tabulas formāts, datu lauki, formulas, kontroles atbilstoši Iesnieguma 2.1.pielikumam. Iespēja izvēlēties nepieciešamo tabulu: - Nesaimnieciskais - Saimnieciskais |
| Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta finansēšanas plāns pa gadiem | Tabula. Pētniecības pieteikuma iesnieguma 2.1.pielikums. |
| Ar saimniecisku darbību saistīta projekta finansēšanas plānas pa gadiem | Tabula. Pētniecības pieteikuma iesnieguma 2.2.pielikums. |
| Finansēšanas plāns pa avotiem un % sadalījumu | Tabulas formāts, datu lauki, formulas, kontroles atbilstoši Iesnieguma 2.pielikumam. |
| Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta finansēšanas plāna sagatavošana | Tabula. Pētniecības pieteikuma iesnieguma 2.2.1.pielikums. |
| Ar saimniecisku darbību saistīta projekta finansēšanas plāna sagatavošana | Tabula. |
| Projekta budžeta kopsavilkums | Tabulas formāts, datu lauki, formulas, kontroles atbilstoši Iesnieguma 3.1.pielikumam. |
| Dažādu dokumentu pievienošanas iespēja | Iespēja pievienot dažādu veidu dokumentus pie pētniecības pieteikuma, kā arī pētniecības pieteikuma īstenošanas dokumentus uzraudzības periodā. - 4.pielikums “Pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts (Research project proposal)” (angļu valodā); - 5.pielikums “Pēcdoktoranta dzīves gājuma apraksts (CV) (angļu valodā)”; Pētniecības pieteikumam pievienojamie papilddokumenti: - vienošanās starp pētniecības pieteikuma iesniedzēju un pēcdoktorantu par pētniecības pieteikuma pētījuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem; - apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikuma veidlapai); - komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinums, kas pamato konkrētā pētniecības pieteikuma ietvaros veicamā pētījuma nozīmību attiecīgās zinātnes vai tautsaimniecības nozares, vai komersanta attīstībai (ja attiecināms) (angļu valodā); - sadarbības partnera vēstule par gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms); - Eiropas Komisijas lēmums par projekta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Individuālās stipendijas” ietvaros iesniegtā projekta apstiprināšanu; (ja tiek iesniegts). - Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Individuālās stipendijas” ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma kopija (ja tiek iesniegts); - Eiropas Komisijas ekspertu datu bāzē iekļauto ekspertu vērtējums par projekta zinātnisko kvalitāti (ja tiek iesniegts); - pamatojums par pētniecības pieteikuma ietvaros plānotā publiskā atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 6.panta 2. un 3.punkta prasībām (attiecināms, ja plānota ar saimniecisku darbību saistīta pētniecības pieteikuma īstenošana). - pilnvara vai iestādes iekšējs normatīvais akts, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt projekta iesniegumu (attiecināms, ja pētniecības pieteikuma iesniegumu paraksta persona, kas nav iestādes vadītājs vai viņa vietnieks); - tulkojums (ja attiecināms). |

## Dati, kuru transports jānodrošina no sistēmas uz IZM NZDIS

Datu nosūtīšanai uz NZDIS ir jānotiek automātiski 1 reizi mēnesī, kā arī jānodrošina šo darbību veikt manuāli pēc nepieciešamības. Tehniskais apraksts kā jārealizē datu nosūtīšana aprakstīta dokumentā “Integrācijas risinājums Universālais API”” (NZDIS integracijas dokumentacija)

Detalizētu informāciju par tehnisko risinājumu izstrādes laikā, būs iespēja saņemt, sazinoties ar dokumentā norādīto NZDIS izstrādātāju.

Ar * atzīmēti dati, kas jāsūta uz NZDIS.

| Formulējums autorizētajā sadaļā | Formulējums NZDIS neautorizētajā sadaļā „Projekti” | Datu lauka pazīmes NZDIS |
| --- | --- | --- |
|  | Projekta numurs * | Teksts, max. garums ~ 70 simboli |
|  | Zinātniskās institūcijas nosaukums * | Klasificēts lauks, no zinātnisko institūciju reģistra, kas tiek uzturēts NZDIS. Klasifikatora vērtības nav iespējams mainīt. Zinātniskās institūcijas tiek identificētās NZDIS pēc to reģistrācijas numura zinātnisko institūciju (ZI) reģistrā, kas ir unikāls sešu ciparu skaitlis (teksts). |
|  | Projekta veids * | Klasificēts lauks. |
|  | Posmu skaits * | Skaitlis. |
|  | Projekta nosaukums * | Teksts, max, garums ~ 200 simboli. |
|  | Projekta pasūtītājs, projektu uzraugošā institūcija * | Attiecīgi viena vērtība VIAA vai tās pilnais nosaukums Valsts izglītības attīstības aģentūra |
|  | Līguma numurs * | Teksts, max. garums ~ 70 simboli |
|  | Realizācijas termiņš no * | Datums |
|  | Realizācijas termiņš līdz * | Datums |
|  | Statuss * | Klasificēts lauks, klasifikatora vērtības, ja nepieciešams, var mainīt. |
|  | Projekta partneru apakšstruktūra a) Variants VAI b) variants * | a) ja projekta partneris ir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta ZI, tad tiek padots reģistrācijas numurs, pēc tā NZDIS identificē zinātnisko institūciju. b) ja ZI reģistra reģistrācijas numura nav (partneris ir no ārvalstīm vai komersants), tad padod partnera nosaukumu. |
|  | Apakšnozare * | Zinātnes apakšnozare atbilstoši FOS/OECD klasifikācijai. Klasifikatora kodi (numuri). |
|  | Izveides datums * | Datums, kad projekts reģistrēts (VIAAA un/vai NZDIS sistēmā) |
|  | Kopējais finansējums ar PVN * | Kopējais projekta finansējums, EUR |
|  | Projekta vadītāja vārds * | Teksts |
|  | Projekta vadītāja uzvārds * | Teksts |
|  | Projekta vadītāja personas kods | 11 simbolu virkne (bez “-” pa vidu) |
|  | Projekta anotācija (kopsavilkums) latviešu valodā * | Teksts |
|  | Projekta anotācija (kopsavilkums) angļu valodā * | Teksts |
|  | Apakšprogramma, projekta aktivitāte | Teksts |
|  | Pētniecības kategorija * | Klasificēts lauks. |
|  | Kopējais finansējums (ar PVN) * | EUR |
|  | Projekta nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzekļi) | EUR |
|  | Piesaistītie līdzekļi projektā no uzņēmumiem | EUR |
|  | Piesaistītie līdzekļi projektā no pašvaldībām | EUR |
|  | Projekta finansējums pa gadiem iepriekš minētajās trijās kategorijās ar raksturojošu parametru kalendārais gads: - Projekta nacionālais finansējums; - Piesaistītie līdzekļi projektā no uzņēmumiem gadā; - Piesaistītie līdzekļi projektā no pašvaldībām gadā - Kopējais finansējums gadā | Visi datu lauki nauda izteikta EUR |
|  | Projekta darbinieka personas kods | 11 simbolu virkne (bez “-” pa vidu) |
|  | Projekta darbinieka vārds | Teksts |
|  | Projekta darbinieka uzvārds | Teksts |
|  | Projekta darbinieka amats (projektā) | Teksts |
|  | Datums no (projektā) | Datums |
|  | Datums līdz (projektā) | Datums |
|  | Projekta darbinieka slodze projektā (uz nākamo projekta posmu, PLE) | Skaitlis (0-3, 2 cipari aiz komata) |
|  | Persona ir pensionārs | True / false datu lauks |
|  | Projekta darbinieka plānotais atalgojums | EUR |

## Ārējo ekspertu modulis

Nodrošināt ārējo ekspertu datu bāzes izstrādi, kas paredz uzlabot ekspertu meklēšanu, grupēšanu, nozīmēšanu/maiņu pētniecības pieteikumu vērtēšanai, paroļu piešķiršanas/maiņas mehānisma pilnveidošanu, līguma ģenerēšanu.

Nepieciešams izstrādāt:

- Ārējo ekspertu datu bāzi, kas vienlaicīgi būs sistēmas lietotāji

- Vērtēšanas un ekspertu darbību biznesa procesu;

- Datu laukus;

- Dokumentu sagataves – veidlapas, līgumi, vēstuļu sagataves utt.

| Datu lauka nosaukums | Apraksts |
| --- | --- |
| Vārds | Teksta lauks |
| Uzvārds | Teksta lauks |
| Zinātniskais grāds | Klasifikators. Var izvēlēties vienu vai vairākas vērtības. |
| Nozare | Klasifikators. Var izvēlēties vienu vai vairākas vērtības. |
| Apakšnozare | Klasifikators. Var izvēlēties vienu vai vairākas vērtības. |
| Atslēgas vārdi | Teksta lauks. Zīmju skaits neierobežots (angļu valodā). |
| RIS3 | Klasifikators. Var izvēlēties vienu vai vairākas vērtības. |
| Statuss |  |
| Piedalās vērtēšanā |  |
| Personas kods |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Banka |  |
| Konta numurs |  |
| Adrese |  |
| Pasta indekss |  |
| Līguma numurs |  |
| Līguma datums | Līguma noslēgšanas datums |
| Līguma ģenerēšana | Iespēja noģenerēt līguma sagatavi, kas automātiski pievienojas nozīmētajam projekta pieteikumam. Jānodrošina arī iespēja to nosūtīt ekspertam, paredzot iespēju parakstīt elektroniski. |
| Lietotājvārds |  |
| Parole |  |
| Mainīt paroli |  |
| Parole vēlreiz |  |
| Rādīt paroli |  |
| Bloķēt |  |
| Piezīmes | Teksts. |

Sistēmas autorizācijas mehānismā jāparedz iespēja pie paroles nozaudēšanas/aizmiršanas, pieprasīt tās atgūšanu.

Sistēmai jānodrošina līguma slēgšanas iespēja ar ekspertu. Eksperts aizpildot anketu par piedāvātajiem projektiem apstiprina piekritību ekspertīzei, norādot piedāvātos projektus un lomu tajos. Rezultātā sistēmai jāģenerē līgums, kurš iekļauj eksperta pamata datus, kā arī anketā izvēlēto projektu un lomu vērtības.

## Pētniecības pieteikumu vērtēšanas funkcionalitātes izstrāde

Nodrošināt pētniecības pieteikumu ārējo un iekšējo vērtētāju sākotnējās, vidusposma un gala ekspertīžu veikšanas funkcijas.

Nepieciešams izstrādāt:

- Visu trīs posmu pētniecības vērtēšanu tiešsaistē un vērtēšanas rezultātu iesniegšanu elektroniski;

- Biznesa procesu;

- Datu laukus;

- Dokumentu sagataves – vērtēšanas lapas, vēstuļu sagataves utt.

Sākotnējā ekspertīze sastāv no 3 daļām:

- administratīvās vērtēšanas;

- atbilstības vērtēšanas;

- kvalitātes vērtēšanas.

Vidusposma un gala ekspertīze sastāv tikai no kvalitātes vērtēšanas.

Sākotnējo vērtēšanu veic gan VIAA eksperti, gan ārējie eksperti. Administratīvo un atbilstības vērtēšanu veic tikai VIAA darbinieki. Kvalitātes vērtēšanu – ārējie eksperti (ap 500).

Administratīvā un atbilstības vērtēšana tiek veikta pētniecības pieteikuma pamatdokumentam (skat. Granta pieteikuma atlases nolikuma 3. un Pētniecības pieteikumu atlases nolikuma 4.pielikumu), bet kvalitātes – pamatdokumenta pielikumiem (skat. Pētniecības pieteikumu atlases nolikums).

Visos kvalitātes vērtēšanas etapos sistēmai jānodrošina ekspertu savstarpējā komunikācija un komunikācija ar vērtēšanas organizatoriem pētniecības pieteikuma ietvaros, izmantojot e-pastus.

Administratīvā vērtēšana – veic VIAA darbinieki. Pēc katra vērtējuma var būt sekojoši rezultāti – Atbilst/Atbilst ar nosacījumu/Noraidīts. Ja pētījuma pieteikums atbilst ar nosacījumu, tad iespējams veikt sākotnēji iesniegtā pētījuma pieteikuma papildināšanu un iesniegt atkārtoti (skat. Granta pieteikuma atlases 3.pielikuma 1.punktu).

Pēc administratīvo kritēriju izvērtēšanas var tikt pieņemti sekojoši lēmumi:

- Atbilst administratīvajiem kritērijiem;

- Neatbilst administratīvajiem kritērijiem;

- Atbilst ar nosacījumu.

Ja pētniecības pieteikuma administratīvo kritēriju izvērtējums neatbilst, tad pieteikums tālāk netiek vērtēts. Ja tas tiek atzīts par „Atbilst ar nosacījumu”, tad no iesniedzēja tiek prasīta papildus informācija, pēc kuras izskatīšanas tiek pieņemt atkārtots lēmums.

Atbilstības vērtēšana – veic VIAA darbinieki. Pēc katra vērtējuma var būt sekojoši rezultāti – Atbilst/Atbilst ar nosacījumu/Noraidīts. Ja pētījuma pieteikums atbilst ar nosacījumu, tad iespējams veikt sākotnēji iesniegtā pētījuma pieteikuma papildināšanu un iesniegt atkārtoti (skat. Granta pieteikuma atlases 3.pielikuma 2.punktu).

Kvalitātes vērtēšana – veic ārējie eksperti. Katram pētījuma pieteikumam no ekspertu datu bāzes būs nozīmēti 2 ārvalstu eksperti un tiks veiktas 3 ekspertīzes (sākotnējā, vidus posma un gala ekspertīze) (skat. Granta pieteikuma atlases nolikuma 5.pielikumu).

Uzsākot pētniecības pieteikuma kvalitātes vērtēšanu, ārējiem ekspertiem ir jāsniedz apliecinājums par interešu konflikta neesamību.

Ekspertiem pieejamā informācija:

  - nolikums;

  - pēcdoktoranta dzīves gājums (CV) (angļu valodā);

  - pētniecības pieteikuma zinātniskais apraksts (angļu valodā);

  - komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinums, kas pamato konkrētā pētniecības pieteikuma ietvaros veicamā pētījuma nozīmību attiecīgās zinātnes vai tautsaimniecības nozares, vai komersanta attīstībai (ja attiecināms) (angļu valodā);

  - sadarbības partnera vēstule par gatavību piedalīties pētniecības pieteikuma īstenošanā (ja attiecināms).

Pētījuma pieteikuma kvalitātes vērtēšana sastāv no diviem posmiem:

1) katra eksperta sākotnējā individuāla vērtējuma, atbilstoši visiem noteiktajiem kritērijiem;

2) ekspertu grupas konsolidēta viedokļa formulēšanas un apstiprināšanas.

Veicot sākotnējo ekspertu nozīmēšanu, tiek noteikts kurš no vērtētājiem iesniegs konsolidēto versiju. Pēc abu viena pētījuma pieteikuma sākotnējo individuālo vērtējumu veikšanas, konsolidācijas eksperts sagatavo konsolidētā viedokļa projektu. Ja abu vērtētāju viedokļi būs krasi atšķirīgi, vērtēšanai tiks piesaistīts 3. vērtētājs. Gan konsolidētās versijas sagatavotājam, gan 3.vērtētājam jābūt pieejamam kolēģu vērtējumiem, lai noteiktu gala rezultātu (ātrāk – nē).

Veicot zinātniskā apraksta konsolidēto vērtējumu, referents atbilstību vērtēšanas kritērijiem var raksturot ar soli 0,2, argumentējot savu vērtējumu.

Viens eksperts var veikt vairāku pētniecības pieteikumu zinātniskās kvalitātes vērtēšanu.

Pieteikuma iesniedzējiem un pēcdoktorantiem jānodrošina iespēja apskatīt ekspertu gala vērtējumu, bez informācijas par ekspertu.

Pētījuma pieteikumu zinātniskās kvalitātes attālinātās vērtēšanas 
eksperta sākotnējais individuālais vērtējums

| Pētījuma pieteikuma Nr. | Sistēma automātiski noģenerē |
| --- | --- |
| Pētījuma pieteikuma nosaukums | Sistēma automātiski noģenerē |

| Eksperts | Sistēma automātiski noģenerē – Vārds, Uzvārds, Grāds, Institūcija (redzams tikai VIAA un pārējiem ekspertiem) |
| --- | --- |

| Kritērijs | Argumentācija, komentāri | Atzīme |
| --- | --- | --- |
| Zinātniskā ekselence |  |  |
| Ietekme |  |  |
| Kapacitāte |  |  |
| Datums | Sistēma automātiski noģenerē |  |

Pētījuma pieteikumu zinātniskās kvalitātes attālinātās vērtēšanas 
ekspertu grupas konsolidētais viedoklis

| Pētījuma pieteikuma Nr. | Sistēma automātiski noģenerē |
| --- | --- |
| Pētījuma pieteikuma nosaukums | Sistēma automātiski noģenerē |

| Eksperti | Sistēma automātiski noģenerē – Vārds, Uzvārds, Grāds, Institūcija Tiek norādīts, kurš ir referents (redzams tikai VIAA un pārējiem ekspertiem) |
| --- | --- |

| Kritērijs | Argumentācija, komentāri | Atzīme |
| --- | --- | --- |
| Zinātniskā ekselence |  |  |
| Ietekme |  |  |
| Kapacitāte |  |  |
| Kopējais vērtējums |  |  |

| Datums | Sistēma automātiski noģenerē |
| --- | --- |

Vērtēšanas gala rezultāts var būt:

- Apstiprināts;

- Apstiprināts ar nosacījumu;

- Noraidīts;

- Atsaukts.

Noraidīšanas pamatojuma klasifikators tiek pielietots, ja vērtēšanas laukā tiek norādīta vērtības „Noraidīts”:

- Finansējuma nepietiekamības dēļ;

- Izslēgšanas kritēriju neizpilde;

- Administratīvo kritēriju neizpilde;

- Atbilstības kritēriju neizpilde;

- Zinātniskās kvalitātes vērtējums nav pietiekams;

- PI nav iesniegts termiņā;

- PI precizējumi nav iesniegti termiņā.

Pētījuma īstenošanas laikā sistēmai jānodrošina papildus vēl divas ekspertīzes, kuras veiks tikai ārvalstu eksperti:

- Vidusposma ekspertīze – pētījuma īstenošanas vērtēšanā eksperti norāda grantā konstatētās problēmas un riskus, sniedzot trīs līmeņu rekomendācijas – a), b), c). Vērtēšanas kritēriju specifika būs zināma pēc MK noteikumu apstiprināšanas.

- Gala ekspertīze – eksperti vērtēs, par cik procentiem ir sasniegti pētījuma pieteikumā plānotie rezultāti. Vērtēšanas kritēriju specifika būs zināma pēc MK noteikumu apstiprināšanas.

# 2. izstrādes posms

## Līguma/vienošanās slēgšanas funkcionalitātes izstrāde

Sistēmā nepieciešamas iestrādāt līguma slēgšanas procesu, datu laukus, līgumu/vienošanās teksta un, ja būs nepieciešamība, citas dokumentu sagataves.

Plānots arī, ka būs nepieciešams izstrādāt biznesa procesu līguma grozījumiem, kas paredz līguma grozījumu datu vēstures uzkrāšanu noteiktām datu grupām.

Līguma paraugs apskatāms pielikuma dokumentācijā.

# 3. izstrādes posms

## Uzraudzības un kontroles funkcionalitātes izstrāde

Sistēmā jānodrošina sekojošu uzraudzības biznesa procesu izstrāde:

- Maksājuma pieprasījuma un progresa pārskatu izskatīšana;

- Maksājumu veikšanas process;

- Pārbaudes projekta īstenošanas vietā plānošanas kalendāra un biznesa procesa izstrāde;

- Risku izvērtēšanas biznesa process;

- Darba laika un paveiktā darba uzskaite;

- Dubultfinansējuma kontrole.

## Cita plānotā funkcionalitāte

- Pārbaudžu plānošanas kalendāra izstrāde projekta īstenošanas vietā. Jānodrošina pārbaužu plānošanas kalendāra, biznesa procesa, dokumentu sagatavju un datu lauku izstrāde.

- Ziņojumi un brīdinājumi – jānodrošina ziņojumu nosūtīšanas/saņemšanas sistēmu gadījumos, kad pētījuma ietvaros tiek iesniegta kāda atskaite, pētījuma atbildīgais saņem par to paziņojumu, ka kāda finansējuma saņēmēja persona ir pievienojusi savu atskaiti, kura jāizskata un jāapstiprina. Jānodrošina mehānisms automātiskai ziņu izsūtīšanai finansējuma saņēmējiem. Jānodrošina par pētniecības pieteikumā tuvojošajiem vai nokavētajiem izpildes termiņiem, atbilstoši katrā biznesa procesā noteiktajam.

- Atskaišu modulis – Jāizveido atskaišu veidošanas funkcionalitāte, kas nodrošina dažādu atskaišu un datu atlases veidošanas iespējas. Jābūt iespējai veidot loģiskās darbības ar atbilstošajiem datu laukiem, kā arī jāiekļauj datu grupēšanas un filtrēšanas iespējas. Jāparedz saglabāt izveidotās atskaites to vēlākai lietošanai un pielāgošanai pēc vajadzības. Jānodrošina sagatavoto atskaišu datu eksportēšanas iespēja uz MS Excel.

- Cita funkcionalitāte – Jebkura cita fiunkcionalitāte, kas var rasties sistēmas uzturēšanas laikā.